盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故防范整改措施和责任追究

落实情况评估报告

盐田区安全生产管理委员会办公室

2025年3月

目 录

一、事故调查报告关于处罚及防范措施整改基本情况	1

（一）事故调查报告提出的责任追究意见	2

（二）事故调查报告提出的事故防范整改措施	2

二、评估概况	4

（一）成立评估工作组	4

（二）评估时间	5

（三）评估过程	5

三、责任追究意见落实情况	6

（一） 刑事责任追究的情况	6

（二） 行政处罚的情况	7

（三）企业内部处理情况	8

四、事故防范整改措施落实情况	9

（一）深圳市旭风环保科技有限公司	9

（二）深圳市盐田区住房和建设局	10

（三）深圳市盐田区盐田街道办事处	13

（四）深圳市市场监督管理局盐田监管局	17

五、存在问题	18

六、评估工作意见及建议	19

（一）评估工作意见	19

（二）工作建议	19

盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故防范整改措施和责任追究

落实情况评估报告

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号）、《国务院安委会办公室关于印发<生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法>的通知》(安委办〔2021〕4号)和《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的有关规定，盐田区安全生产管理委员会办公室组织成立了盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故防范整改措施和责任追究落实情况评估组，对事故的责任追究和整改措施落实情况进行了评估。

# 一、事故调查报告关于处罚及防范措施整改基本情况

2024年1月18日16时45分左右，在盐田街道盐梅路东港区1、2号地块，深圳市旭风环保科技有限公司1名检修人员，在公司生产厂房内对碎石设备进行检修吊装作业时，被掉落的吊装物砸伤，经抢救无效死亡，事故直接经济损失212.08万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局、盐田市场监管局、区总工会组成的“盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故调查组。

经调查，调查组认定：是一起事发单位未认真履行安全生产主体责任，吊装作业现场安全管理缺失，相关人员违反吊装安全管理规定，安全隐患排查不到位而导致的一般生产安全责任事故。2024年3月19日，深圳市盐田区人民政府批复同意事故调查组对事故性质的认定。

- （一）事故调查报告提出的责任追究意见

1.由司法机关对深圳市旭风环保科技有限公司生产经理李春龙按照相关法律法规追究其刑事责任；

2.由区应急管理部门对深圳市旭风环保科技有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚；

3.由区应急管理部门对深圳市旭风环保科技有限公司总经理、主要负责人张功俊按照相关法律法规对其进行行政处罚；

4.由深圳市旭风环保科技有限公司对本公司机修班班长李寅辉根据单位内部有关规定对其进行处理；

- （二）事故调查报告提出的事故防范整改措施

1.深刻吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任。事故责任单位应根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施;根据要求配置安全管理人员，完善各岗位安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度和安全操作规程;对企业各生产环节开展相关安全评价，对存在的问题认真整改，完善生产过程中存在的不足，提高单位的安全管理水平，防范事故的再次发生；

2.严格危险作业管理。事故责任单位应严格按照危险作业的安全管理规定，落实各项作业要求，制定作业方案认真履行作业审批;作业现场设置专门的管理人员，严格作业分工，明确安全责任，严格遵守安全操作规程，坚决杜绝违章作业;加强现场管理，杜绝物品材料乱堆乱放，保证作业现场安全环境符合要求;使危险作业各项安全制度、要求落到实处；

3.加强员工安全知识教育培训。事故责任单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，对员工进行安全生产教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。除做好员工的入场“三级教育”的同时，加强危险作业安全知识培训教育，提高员工安全生产意识，强化员工安全生产知识，杜绝安全教育培训流于形式、停在纸上；

4.切实落实开展事故隐患排查治理制度。事故责任单位应切实开展各项生产作业的事故隐患排查治理工作，认真查找生产过程中存在的各项事故隐患，特别是吊装设备相关的安全性，充分开展安全风险识别，确认现场作业条件符合安全作业要求，让员工悉知生产过程存在的安全风险，不利因素，明确应对措施。并对查出的问题隐患认真整改到位，不留后患；

5.加强企业起重设备的管理。事故责任单位应加强起重设备的管理，根据使用的最大重量选购起重设备，做到实物、铭牌与合格证一致。达到特种设备目录要求的应纳入特种设备严格登记管理，未达到特种设备的起重设备，应按照起重作业作业规范，严格作业人员的专业教育培训，遵守起重吊装作业的相关安全管理规定；

6.区住房和建设局作为事发企业的行业主管部门应进一步加强建筑废弃物综合利用企业安全管理，压实企业安全生产主体责任，推动建筑废弃物综合利用企业各类作业活动依法依规实施，继续加强对已消纳备案的建筑废弃物综合利用企业的业务指导和巡查执法力度，保障所辖行业的安全平稳生产；

7.盐田街道办应切实履行属地安全监管责任，依职责认真开展安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，加强对吊装等危险作业的安全巡查，对发现的安全生产问题依法处置，守住安全生产的底线；

8.盐田市场监管局应密切关注辖区起重设备的使用情况，对列入《特种设备目录》范围内的起重机械，依职责严格登记管理，对采用不当手段规避特种设备管理的行为坚决打击。

# 二、评估概况

- （一）成立评估工作组

根据盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故防范整改措施和责任追究落实情况评估工作的需要，我们成立了以区安委办牵头，区应急管理局、区住房和建设局等单位，以及技术专家组成的事故评估工作组。

- （二）评估时间

根据《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办[2023]122号）的要求，评估工作组于2月17日正式开展评估工作，3月份评估结束。评估工作组开展了资料审查、座谈问询及查阅文件等工作，并针对事故所体现的问题，对涉事企业整改落实情况进行了走访核查。由于事发单位我区只有此1家，所以抽查了3家有起重作业的施工工地。

- （三）评估过程

1.资料审查:对照事故调查报告提出的建议和结案文档资料，对深圳市旭风环保科技有限公司、深圳市盐田区住房和建设局、盐田街道办、深圳市市场监督管理局盐田管理局提交的事故防范和整改措施落实情况报告进行资料审查；

2.座谈问询：了解深圳市旭风环保科技有限公司、深圳市盐田区住房和建设局、盐田街道办、深圳市市场监督管理局盐田管理局整改工作开展情况。

3.查阅文件：

（1）核实司法机关对深圳市旭风环保科技有限公司生产经理李春龙按照相关法律法规追究其刑事责任落实情况；

（2）核实区应急管理部门对深圳市旭风环保科技有限公司按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（3）核实区应急管理部门对深圳市旭风环保科技有限公司总经理、主要负责人张功俊按照相关法律法规对其进行行政处罚落实情况；

（4）核实深圳市旭风环保科技有限公司对本公司机修班班长李寅辉根据单位内部有关规定对其进行处理落实情况；

4.走访核查：由区应急管理局、区住房和建设局及评估组专家对涉事企业深圳市旭风环保科技有限公司进行了实地检查整改落实情况。结合相关问题的普遍程度，举一反三，抽查了盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目，落实起重设备、起重作业整改工作情况。

# 三、责任追究意见落实情况

根据事故调查报告提出的处理、处罚建议，评估组对本次事故责任追究具体落实情况如下：

- 刑事责任追究的情况

李春龙，男，35岁，深圳市旭风环保科技有限公司生产经理，作为公司生产负责人和吊装工作的组织、安排人，未落实相关安全管理规定，未制定吊装作业方案、未履行吊装作业票审批程序;未按规定落实吊装现场管理，未安排专门的安全管理人员，未督促检修人员落实安全操作规程;未督促、检查吊装作业的安全生产状况，未进行生产安全事故隐患排查，未及时消除作业中存在的诸多生产安全事故隐患未认真履行安全生产管理职责，对事故负有管理责任。

深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室经查李春龙涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定；深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》于2024年3月22将有关材料移送到盐田公安分局（盐安办字[2024]1号）；深圳市公安分局盐田分局于2024年3月26日回复深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室，已受理刑事案件开展调查；

2024年7月8日，深圳市盐田区人民检察院告知深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室（深盐检刑行意[2024]4号），认为李春龙实施了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自愿认罪认罚、和解、自首的情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李春龙不起诉。建议深圳市盐田区安全生产管理委员会办公室依法对被不起诉人李春龙作出行政处罚。

深圳市盐田区应急管理局于2024年9月3日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2024]22号，对深圳市旭风环保科技有限公司生产经理李春龙给予人民币22417.11元(贰万贰仟肆佰壹拾柒元壹角壹分)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

- 行政处罚的情况

1.深圳市旭风环保科技有限公司，未认真履行企业的安全生产主体责任，安全生产责任制不健全，未按规定配备安全生产管理人员;员工的安全教育流于形式，未保证员工具备必要的吊装作业安全生产知识和熟悉安全生产规章制度及安全操作规程以及掌握本岗位的安全操作技能;现场安全管理缺失，未安排专门管理人员进行现场安全管理以确保遵守操作规程和落实安全措施;未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时消除吊耳磨损严重的事故隐患，对事故负有责任。

深圳市盐田区应急管理局于2024年5月21日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2024]9号，对深圳市旭风环保科技有限公司给予人民币350000元(叁拾伍万元整)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

2.张功俊，男，30岁，深圳市旭风环保科技有限公司总经理、主要负责人，未建立健全并落实本单位的全员安全生产责任制，未设置安全管理人员岗位，未明确岗位安全管理职责;未认真实施本单位的安全管理制度和操作规程;未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业存在的生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。

深圳市盐田区应急管理局于2024年5月21日下达《行政处罚决定书》(深盐)应急罚[2024]10号，对深圳市旭风环保科技有限公司总经理、主要负责人张功俊给予人民币51200元(伍万壹仟贰佰元整)罚款的行政处罚，已缴费完成处罚。

- （三）企业内部处理情况

李寅辉，男，40岁，深圳市旭风环保科技有限公司机修班班长，安全意识淡薄，带头违章作业，检修作业现场乱堆乱放致使空间狭小，对现场存在的安全事故隐患未能及时发现并督促整改，现场管理不到位，未尽到自己的岗位职责。

深圳市旭风环保科技有限公司于2024年4月02日发布处罚通知《XFHB[2024]010号》，对机修班班长李寅辉进行全公司通报批评并罚款20000元（贰万元整）处罚。

# 四、事故防范整改措施落实情况

根据事故调查报告提出的整改措施，评估组对相关单位逐一对照落实情况如下：

- （一）深圳市旭风环保科技有限公司

公司事后根据要求对本单位的生产现状进行了安全评估，出具了安全评估报告；并对评估报告给出的隐患进行整改，配置安全管理人员，完善各岗位安全生产责任制。

公司建立了危险作业管理制度、特种作业人员管理制度，编制了金属焊接（电焊）工安全操作规程、电气维修工安全操作规程、气瓶安全操作规程等危险作业相关的操作规程，加强危险作业的管理，严格危险作业管理，作业前严格遵守工作票制度，对作业人员进行作业交底，发放劳动防护用品，特种作业人员必须持证上岗，配备应急物资。对作业现场进行风险辨识，安全措施不到位不作业，作业现场未清理不作业。作业中设置专门的监护人员，严格作业分工，明确安全责任，严格遵守安全操作规程。作业后清点人员，清点工具，作业现场恢复。

公司制定了教育培训制度，编制了年度教育培训计划，严格按照要求进行三级教育培训，定期培训规章制度、操作规程，定期进行应急演练强化员工安全意识，杜绝安全教育流于形式。

公司制定了隐患排查治理制度，制定了年度隐患排查方案，每日进行安全巡查，每月进行安全检查，定期对用电、消防、设备设施等进行专项检查。对排查出的隐患近期进行整改。确保安全隐患得到及时、有效的处理，从而保障生产安全。

公司对起重机械进行全面摸底排查，做到实物、名牌与合格证一致，并严格按照起重作业作业规范，对作业人员进行了专业培训，要求作业人员了解起重设备的安全规定，熟悉起重设备的操作规程及操作要点，掌握出现事故采取的应急措施。

- （二）深圳市盐田区住房和建设局

1.事故发生后相关工作

（1）事故应急处置

2024年1月18日晚18:00时，接到区总值班室来电:旭风环保公司发生一起亡人事故。

收到来电后，区住房和建设局局长、党组书记吴飞虎同志、局党组成员、区质安监中心主任陈恭同志立即带队赶赴施工现场进行处置工作，吴飞虎要求:一是责令企业立即停止消纳建筑废弃物并停业整顿，封闭现场，尽快查明事故原因;二是企业联系家属，成立专班负责善后工作，要责任到人，分工协作，快处快赔，妥善解决赔偿工作:三是举一反三，要求工信局加强企业安全监管。

（2）针对事故的处理及对辖区各项目进行警示部署

1月18日，我局发出停业整顿通知书，要求立即停止消纳建筑废弃物并停业整顿。1月31日，为深刻吸取1·18旭风环保公司亡人事故教训，全力做好综合利用企业安全生产各项工作，区住房和建设局在事故现场组织召开了“1·18事故警示会”。区住房和建设局主要负责人、区工信局、盐田街道办分管负责人、区应急管理局相关负责人以及综合利用企业、混凝土生产企业相关负责20余人参加了会议，要求:一是各企业要正确认清形势，找到本单位的工作特点和薄弱点，制定本单位风险隐患台账，每日派专人对风险隐患点进行实时更新，坚决打消任何侥幸心理、麻痹思想和松懈情绪二是坚持“四不放过”原则，严格执行各项行政执法规定及约谈通报、警示教育等各项措施。对现场管理不到位或管理人员严重失职行为的，要责任倒查、严肃追究相关人员责任，并按照“两法衔接工作要求，移送公安机关调查处理;三是各单位要引起重视、举-反三，建立内部运行约束机制，参照建筑工地开展安全生产管理层层压实责任;四是加强属地和行业监管，住建和工信部门定时检查，及时发现问题，与属地单位齐抓共管，共同尽职尽责为高质量发展做出贡献，不要带血的GDP;五是接下来我局将采取加大检查力度,针对项目有令不行、有禁不止、安全管理不到位的情况,将从严处理,深刻吸取事故教训、补齐工作短板进一步常态化、制度化、规范化，筑牢企业安全生产防线。

（3）组织专业力量全覆盖检查

事故发生后，区住房和建设局组织专家对包括事故企业在内的辖区所有综合利用企业和混凝土搅拌企业开展全覆盖安全生产检查，共出动检查人员16人次，检查4个企业，发现安全隐患40个，发出责令整改通知书4份。

3.下一步工作安排

我局将进一步加强各项管理措施，消除安全隐患：

（1）督促企业全面落实安全生产主体责任

要求各项目责任主体严格按照《2023年深圳市建筑废弃物领域重大事故隐患专项排查整治检查要点》、《深圳市建筑废弃物综合利用厂安全风险评估技术指引》、《建筑废弃物再生工厂设计标准GBT 51322-2018》、《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市建筑废弃物综合利用企业安全生产指引>的通知》等文件的要求，建立以主要负责人为核心的全员安全生产管理责任制，配备安全生产专职管理人员，企业主要负责人、安全生产专职管理人员必须接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。安全生产专职管理人员负责现场安全生产管理，按照规定对作业人员进行安全教育培训及安全技术交底，及时组织排除事故隐患制止违章指挥和违章操作行为，并向区住房和建设局和区工信局报告重大事故隐患。

（2）加大处罚及通报警示力度

我局将加大对综合利用厂、混凝土搅拌站违法违规行为的处罚力度，并定期对综合利用厂、混凝土搅拌站发现的重大问题及处罚力度进行全区通报，通过对典型案例重拳出击、严肃处罚，全区通报批评，达到“查处一个、震慑一片、带动一方”的效果，以严格监管形成反压态势，提升行业安全监管水平。

- （三）深圳市盐田区盐田街道办事处

1.加强组织领导，压实属地管理职责

（1）明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责。盐田街道成立了安全生产委员会，明确有关成员单位及对应安全生产职责，其中委员会主任由街道党工委书记和街道办事处主任担任，副主任由街道应急管理办公室担任。办公室设在应急管理办公室，具体负责街道安全生产管理委员会日常工作。

（1）把安全生产工作纳入党工委工作重要议事日程。每月主持召开本辖区防范重特大安全事故工作会议和召开本辖区月度安全形势分析会议，并不定期召开有关安全管理的会议,及时学习传达习近平总书记关于安全生产的重要指示和中央、省市区关于安全生产的工作要求，研究、协调、解决辖区安全管理问题。截至2024年4月，共召开辖区防范重特大安全事故工作会议4次，月度安全形势分析会议4次，其他有关会议5次，党工委会议及党政班子会议传达学习习近平总书记有关讲话精神4次，传达党中央及省市区有关安全生产、消防安全工作部署6次，根据辖区实际部署安全生产、消防安全工作6次。

（3）吸取事故教训，加强工作部署。今年至今，共组织学习“龙岗区“1·12”深圳市鹏亚商贸有限公司火灾事故”、“河南南阳“1·19”校园重大亡人火灾事故”、“江苏南京“2·23”重大火灾事故”、“茂名市电白区“3·16”自建房火灾事故”、“盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故”等多起事故案例，要求街道各部门深刻吸取教训，依职责做好安全保障工作。

（4）保障安全生产工作资金投入，将所需经费列入本级财政预算。2024年盐田街道应急办共申请经费预算272.78万元，涉及安全生产工作经费预算45.5万元，以上均按正常进度支付。

2.加强安全监管与隐患排查，深入开展各项安全检查

（1）每月开展“安全生产检查周”专项检查行动。每月第一周是街道“安全生产周”，街道副处以上领导带队到企业、“三小”等场所进行安全检查，宣贯安全生产和消防等相关法律法规。今年以来街道处级领导共带队6次，检查宣贯各类场所212家。

（2）协助区人民政府有关部门或自行开展各类专项行动，防范、化解安全风险隐患。截至2024年4月，共开展岁末年初安全生产大检查、复工复产安全检查、工商贸企业综合整治、烟花爆竹、在建工地、有限空间、危化品、消防安全夜查等多个专项行动，有效清除了一批安全隐患。

（3）将安全生产纳入基层网格化管理范围，加强日常巡查检查。每季度对工矿商贸企业、一般生产经营企业全覆盖巡查，每年对纯办公企业全覆盖巡查。今年以来共组织人员检查生产经营单位1241家次，发现隐患2212处，已整改2212处。

（4）根据风险等级梳理重点关注企业。街道根据执法和日常巡查检查情况，梳理出安全生产工作落实情况较差的企业共11家，并对其进行重点监管。

（5）指导本区域内社区基层组织配合做好安全生产工作。每年与社区、集体股份公司、工商贸企业签订责任书，明确安全生产目标责任，2024年责任书正在制定中。定期协助社区工作站处理生产安全、消防安全等难题。

（6）加强执法检查。截至2024年4月，共进行执法检查15家，发出责令整改通知书5份，复查5家；立案4宗，行政处罚2次，处罚金额0.6万元。

（7）按照有关规定将隐患报送有关部门。2024年，盐田街道就安全生产工作以OA去函等形式向有关部门报送安全问题2次，其中涉及生产经营单位19家，涉及安全隐患18条。

（8）加强对旭风环保科技有限公司的安全巡查力度。2024年至今，共对旭风环保科技有限公司开展6次安全巡查，发现安全隐患21条，已完成整改7条，限期整改14条。

3.加强应急管理，提高处置能力

（1）制定应急救援预案并开展演练。2023年12月1日，盐田街道联合区应急局、区消防救援大队、区森防大队等有关部门，按《深圳市盐田区盐田街道工矿商贸企业生产安全事故应急预案》、《深圳市盐田区盐田街道燃气事故应急预案》、《深圳市盐田区盐田街道森林火灾应急预案》有关内容开展了演练。

（2）是按照事故应急预案开展现场处理。2024年1月18日17点41分，我街道总值班室接报称，盐田街道盐田港东港区建筑工地有疑似亡人情况。接报后，街道立即按照事故应急预案开展处置，党工委书记周晓勇、办事处主任许思平、应急办主任潘铁迅速赶赴现场进行事故现场处置，责令有关单位停工，事故现场拉警戒线，并及时将该起事故信息上报区总值班室。

4.宣传教育与培训提升

（1）进一步加强安全宣教，提升企业和群众安全素养。组织开展工商贸行业、建筑施工行业、仓储行业等各类安全生产宣传教育培训活动10次，开展消防安全集中演练6场，派发宣传资料2000余份；每日通过微信群等多种方式向企业推送安全警示教育、安全法律法规、安全常识，以典型案例督促各企业深刻吸取事故教训，加强自查自纠，杜绝一切隐患苗头。

（2）针对“盐田区旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故”开展专题培训。2024年2月27日，盐田街道到旭风环保科技有限公司会议室开展专题培训，向该公司员工传达事故经验教训，告知目前仍存在的风险隐患，并就如何落实企业安全生产主体责任进行培训，就现场隐患提出整改建议并督导其限期整改。

- （四）深圳市市场监督管理局盐田监管局

1.开展起重机械安全隐患排查

我局根据《盐田旭风环保科技有限公司“1·18”一般起重伤害事故调查报告》及区政府批复意见，结合辖区起重机械监管实际情况，印发了《深圳市市场监督管理局盐田监管局关于开展起重机械安全隐患排查治理行动的通知》，部署在盐田辖区开展起重机械隐患排查治理工作，计划于12月20日前完成对港口起重机械全覆盖检查、对采用不当手段规避特种设备监管的情况进行全面排查、整治。今年以来，我局已组织开展多次起重机械的安全执法检查行动，截至4月18日，已出动执法人员41人次，检查相关企业17家次，重点检查起重机械55合套，对发现的起重机械防脱钩舌片不到位、落实总局74号令企业主体责任等不全面等问题已责令企业整改到位。

2.组织起重机械安全宣传告诫培训

今年以来我局通过盐田区电梯一键报警电子屏、微信群“3·15”消费者权益保护日活动等多种方式开展起重机械等特种设备安全宣传活动10余次;针对盐田国际集装箱码头有限公司等重点起重机械使用单位召开风险告诫会，宣贯起重机械安全管理要求，督促企业落实安全生产主体责任，动态100%配齐安全总监、安全员;组织起重机械生产、使用单位安全总监、安全员、操作人员等岗位人员参加起重机械安全技术规程宣贯培训，多重强化宣贯举措，进一步提升起重机械相关单位安全意识，督促企业落实安全主体相关责任。

3.下一步工作计划

我局将以此事件为契机，进一步做好盐田区特种设备安全监察和风险防控相关工作，一是坚持风险导向、问题导向，持续开展起重机械等特种设备大排查大整治，及时相处相关安全隐患。二是持续开展起重机械等特种设备安全宣传告诫培训和监督检查，督促企业安全生产主体责任，确保辖区特种设备安全生产形势平稳。

# 五、存在问题

深圳市旭风环保科技有限公司的整改有不完善的地方，如起重机械安全操作规程及维护保养操作规程内容不齐全等问题。在举一反三对盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目工地相关起重机械作业进行实地检查中，发现有电梯的风险清单缺失、未见到相关电梯的“施工物资产品进场检查验收记录”等情况。

# 六、评估工作意见及建议

- （一）评估工作意见

经过事故评估组对相关单位开展资料审查、座谈问询、查阅文件、现场走访核查，相关部门及事故相关单位均按事故调查报告要求落实了处罚和处理建议，基本落实了事故调查报告的责任追究、事故防范和整改措施。

- （二）工作建议

经现场走访核查深圳市旭风环保科技有限公司、盐田小梅沙湾畔家园项目、百果园精装修项目、梧桐路棚改项目工地，发现在起重机械安全管理中仍然存在一些问题，请区住建部门举一反三，吸取“1·18”事故教训，尽快督促问题整改，加强辖区起重作业安全监管，杜绝“1·18”事故类似问题存在。